项目名称

项目管理单位：    北京交通大学

项目类型：■ 创新训练项目

□ 创业训练项目

□ 创业实践项目

负责学生： 陆好25322010

项目成员： 刘鑫源、贺长萌

指导教师： 黄彪文

北京交通大学·本科生院制

一、项目类型

1．创新训练项目。由本科生个人或团队承担，在导师指导下自主完成创新性研究项目设计、研究条件的准备和项目实施、数据处理与分析、研究报告撰写、成果（学术）交流等工作的项目。

2．创业训练项目。由本科生团队承担，在导师指导下团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、撰写创业报告等训练环节的项目。

3．创业实践项目。由学生团队承担，在学校导师和企业导师共同指导下利用前期创新训练项目（或创业训练项目）的成果，提出具有市场前景的创新性产品或者服务，并以此为基础开展创业实践活动的项目。

二、项目立项限制

每名学生每年度负责项目限1项，参与项目限2项（含负责项目）。项目成员不得超过3人/项，指导教师限1人/项（创业、合跨领域等特殊情况增加队员或指导教师需提前向学校单独申请）。

三、报告填写说明

1.请按顺序逐项填写表格内容，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。应填的□变成■（或☑）进行标注。

2.填写时可以改变字体大小等，但要确保表格的样式没有被改变；填写完后用A4纸张双面打印，不得随意涂改。

3.申报过程有不明事宜，请与学院教学科或本科生院联系咨询。

注意：本立项报告由团队成员填写、签字，指导教师审核签字后由项目负责人上传大创项目管理系统。

一、基本情况

| 项目名称 |  | 基于知识图谱的“讲好中国故事”国际传播智能体开发 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成果形式 |  | □实物作品 □发表论文 ☑软件程序 □研究报告 □设计方案 □影音作品 □其他 （可多选） |  |  |  |  |
| 实施周期 |  | 一年 |  |  |  |  |
| 项 目 负 责 人 及 组 员 | 排序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 联系方式 |
|  | 1主持 | 25322010 | 陆好 | 新闻与传播 | 外国语与新闻传播学院 | 13314725148 |
|  | 2参加 | 25322008 | 刘鑫源 | 新闻与传播 | 外国语与新闻传播学院 | 13395426426 |
|  | 3参加 | 25322004 | 贺长萌 | 新闻与传播 | 外国语与新闻传播学院 | 18810512087 |
| 指 导 教 师 | 排序 | 教师姓名 | 职称 | 专业领域 | 所在单位 | 联系方式 |
|  | 1 | 黄彪文 | 副教授 | 国际传播、智能传播 | 北京交通大学 | 13811982196 |
| 校 外 导 师 | 排序 | 教师姓名 | 职称 | 专业领域 | 所在单位 | 联系方式 |
|  | 1 | 无 | - | - | - | - |

二、项目简介

当今国际舆论场正在加速向平台化、可视化和算法化转型，海外社交媒体已成为国家形象建构、价值阐释与跨文化沟通的重要场域。围绕中国议题的国际传播仍面临三类现实问题：一是主动议题设置能力不足，优质内容容易停留在单点发布和被动扩散层面；二是针对误读、质疑和负面评论的回应不够及时，事实依据、表达风格与目标受众之间缺乏精细匹配；三是现有智能生成工具虽能提升内容生产效率，但若缺少权威知识约束和传播场景适配，容易出现叙事分散、事实支撑不足和平台语感不强等问题。 项目团队前期已完成自动评论回复系统原型研发和两轮对比测试，形成了主题识别、事实匹配、多风格立场回应和评价指标组合等基础成果。本项目将在既有“评论智能回应”能力上继续升级，重点建设“主动传播+精准回应”双轮驱动的国际传播智能体：一方面，围绕“讲好中国故事”的典型主题构建知识图谱和内容策划流程，辅助生成适配X（原Twitter）、Instagram等海外平台的多语种帖文、话题方案和账号运营建议；另一方面，继续优化基于ABSA的评论主题识别与立场判断能力，使系统能够针对不同评论情境调用权威事实、选择合适语气并生成可解释、可追溯的回应文本。 本项目以生成式大语言模型为核心，综合运用知识图谱、检索增强生成（RAG）、提示词工程、基于方面的情感分析和传播效果评估方法，拟开发一套可演示、可测试、可迭代的国际传播智能体原型系统。项目成果不仅服务于大学生创新训练中的跨学科实践，也可为高校国际传播教学、海外社交媒体内容生产、涉华议题回应和智能传播效果评估提供可复用的技术方案与案例样本。

三、立项依据

（一）行业研究现状和发展动态 1. 研究现状 国际传播研究正在从“内容出海”转向“平台适配、受众理解与效果评估”并重的综合治理阶段。海外社交媒体平台的传播机制强调即时互动、视觉表达、话题标签和社群扩散，传统单向度宣传文本难以充分适应其传播节奏。与此同时，生成式人工智能已经被广泛应用于多语种翻译、新闻摘要、舆情监测、内容生成和交互式问答，为国际传播智能化提供了新的技术条件。国外相关研究在情感分析、立场检测、机器人账号识别、推荐系统和社交媒体文本生成方面积累较多，但通常面向通用商业传播或公共舆情管理场景；国内研究则更多关注中国话语体系、国际传播效能、智能传播伦理和AIGC赋能新闻传播，尚需进一步打通“权威知识组织—平台化内容生成—互动回应—效果评估”的应用链条。 从技术发展看，单纯依赖大模型直接生成内容已难以满足国际传播场景对准确性、立场一致性和风险控制的要求。知识图谱能够将核心概念、事实依据、典型案例、传播主题和回应策略结构化组织；RAG能够在生成前检索相关知识，降低无依据生成的风险；ABSA可对评论中的对象、议题和情绪极性进行细粒度识别；多维度评测则有助于比较不同模型、不同提示词和不同传播风格的实际效果。因此，将知识图谱与大模型智能体结合，建设面向“讲好中国故事”的主动传播与互动回应系统，具有明确的研究价值和应用空间。 2. 项目已有基础 项目团队已具备较好的前期积累：（1）完成自动评论回复系统的总体架构设计，形成输入层、处理层、输出层的原型流程；（2）设计了主题识别、情感判断、立场回应和风格控制等模块化提示词；（3）整理了官方发言参考资料、多身份表达模板和多态度语言风格模板；（4）在海外社交媒体真实评论样本上开展两轮对比测试，形成96种指标组合和七个评价维度，初步验证了ChatGPT等模型在国际传播回应任务中的可用性；（5）已完成相关专利技术交底材料，为后续软件著作权、系统演示和成果凝练奠定基础。团队成员均来自新闻与传播专业，能够理解国际传播议题、受众语境和平台表达特征；指导教师长期从事国际传播与智能传播研究，可为项目提供理论指导、方法把关和成果转化建议。 3. 已具备与尚需补齐的条件 已具备条件包括：前期系统原型、真实评论样本、提示词体系、初步评测指标、大模型API调用经验、权威话语资料和项目管理分工。尚需补齐的条件主要包括：面向主动传播的知识图谱结构设计，适配X、Instagram等平台的账号运营辅助模块，多语种帖文生成与标签推荐能力，知识调用过程的可解释呈现，以及主动发布与互动回应两个场景的统一评测方案。本项目拟在一年周期内通过平台调研、模块开发、样本测试、账号试运营和报告撰写逐步补齐上述短板。 （二）主要研究内容 1. 国际传播议题知识图谱构建 围绕“讲好中国故事”的常见主题，整理发展成就、文化文明、治理理念、科技创新、对外合作、青年交流等内容资源，将核心概念、权威表述、事实材料、典型案例、目标受众和平台表达策略组织为“实体—关系—属性”的结构化知识图谱，为主动内容生成和评论回应提供可检索、可追溯的知识底座。 2. 面向海外社交平台的主动传播生成模块 基于拉斯韦尔5W传播模型，从传播主体、传播内容、传播渠道、受众对象和预期效果五个维度设计提示词模板，实现主题策划、帖文生成、标题/标签推荐、语气风格切换和多语种表达优化。重点探索同一主题在X与Instagram等平台上的不同表达方式，使生成内容更符合平台语法、受众阅读习惯和跨文化传播要求。 3. 基于ABSA的评论理解与精准回应模块 在前期自动评论回复系统基础上，继续优化评论文本的实体识别、议题分类、情绪极性和立场判断，输出“评论对象—主题方面—情感/立场—回应策略”的结构化结果。系统据此调用知识图谱中的事实依据和表达模板，生成更具针对性、边界感和事实支撑的回应文本。 4. 知识图谱驱动的RAG生成与可解释机制 设计“检索—筛选—生成—校验”流程，在内容生成前检索相关权威表述、背景事实和案例材料，并在输出中保留知识来源或调用依据，提升生成文本的可信度与可解释性。对可能涉及敏感议题、事实争议或价值判断的内容设置风险提示和人工复核入口。 5. 多模型对比与传播效果评估 选取不同大语言模型开展主动发布与互动回应双场景测试，建立主题一致性、事实准确性、平台适配性、表达自然度、立场契合度、互动友好度和风险可控性等指标，比较不同模型、知识调用方式和提示词策略的效果差异，形成可复用的评测表和测试数据集。 6. 智能体系统集成与案例验证 开发集知识管理、内容生成、账号运营辅助、评论理解、回应生成和效果评测于一体的软件原型。选取若干典型国际传播主题开展案例验证，形成系统演示、测试报告和账号试运营方案，检验项目成果在教学实践和传播实务中的可用性。 （三）创新点与项目特色 1. 理论融合创新：将“讲好中国故事”的国际传播任务转化为“主动议题设置+互动关系维护”的智能传播流程，把5W传播模型、跨文化受众适配和智能生成控制嵌入系统设计，避免只从技术角度理解内容生成。 2. 技术路径创新：提出“知识图谱—RAG检索—ABSA理解—双场景生成—多维评测”的一体化路线，在前期被动评论回应系统基础上扩展主动传播和账号运营能力，增强生成内容的事实约束、场景适配与可解释性。 3. 应用场景创新：面向X、Instagram等海外社交平台，构建可同时服务帖文策划、内容发布建议和评论回应的智能体原型，推动对外传播从“事后应答”向“事前策划、事中发布、事后互动、效果复盘”的闭环转变。 4. 育人特色鲜明：项目以新闻传播专业学生为主体，强调传播理论、平台研究、AI工具使用、数据评测和软件原型开发的综合训练，符合大学生创新创业训练项目“以学生为主、以实践为导向、以创新能力培养为目标”的要求。

四、项目实施方案

| （一）研究方案 1. 理论基础 本项目以国际传播理论、智能传播理论和生成式人工智能应用研究为支撑。具体包括：（1）拉斯韦尔5W传播模型，用于明确传播者、内容、渠道、受众与效果之间的对应关系，指导主动发布和互动回应的提示词结构；（2）跨文化传播与国际传播效能理论，用于判断不同国家、平台和受众语境下的表达适配性；（3）基于方面的情感分析（ABSA），用于识别评论中的具体对象、议题方面、情感极性和立场倾向；（4）知识图谱与RAG方法，用于将权威论述、事实材料和案例资源注入生成过程，提升内容可靠性；（5）人机协同与智能传播伦理原则，用于设置人工复核、风险提示和评价标准。 2. 研究方法 （1）文献研究法：系统梳理国际传播、智能传播、大语言模型、知识图谱和社交媒体内容生成相关研究，明确项目理论依据和技术边界。 （2）平台调研法：比较X、Instagram等平台的内容样式、互动机制、标签使用和账号运营规律，提炼平台适配要求。 （3）案例取样法：选取海外社交媒体涉华议题评论、典型中国故事传播样本和国际组织/主流媒体账号内容，建立测试样本库。 （4）设计研究法：围绕用户需求、系统功能、知识结构和交互流程迭代设计智能体原型。 （5）实验对比法：比较不同大模型、不同提示词模板和不同知识调用方式在主动发布与评论回应任务中的生成效果。 （6）评价研究法：构建多维度评价量表，结合人工评分与模型辅助评估，对系统输出进行量化与质性分析。 3. 技术路线 第一阶段，需求分析与知识框架设计：完成文献调研、平台调研和前期系统复盘，确定知识图谱主题分类、节点类型、关系类型和评价指标。 第二阶段，知识图谱与样本库建设：整理权威表述、典型案例、事实材料、平台表达模板和测试评论，形成可检索的领域知识库。 第三阶段，主动传播模块开发：设计主题策划、帖文生成、标签推荐、多语种表达和平台风格控制提示词，完成初版内容生成流程。 第四阶段，互动回应模块优化：迭代ABSA识别、立场判断、知识检索和回应生成模块，提升回应的针对性、事实性和自然度。 第五阶段，系统集成与界面优化：整合知识管理、RAG检索、主动生成、评论回应、账号运营建议和评测记录功能，形成可演示原型。 第六阶段，对比测试与试运营验证：开展双场景模型评测、小规模账号试运营和案例复盘，形成测试报告、研究报告和结题材料。 4. 人员分工 项目负责人陆好：负责总体统筹、需求分析、系统架构设计、研究报告主笔和结题材料组织。 成员刘鑫源：负责知识图谱结构设计、RAG流程搭建、提示词工程、大模型调用和核心功能开发。 成员贺长萌：负责平台调研、样本收集、账号运营测试、评价量表执行、数据整理和案例分析。 指导教师黄彪文：负责研究方向把关、理论框架指导、技术路线论证、阶段性成果评审和结题质量审核。 5. 资源条件 项目将利用学校图书馆数据库、外国语与新闻传播学院教学科研资源、团队前期系统原型和测试数据开展研究；通过大模型API、Cursor等开发工具完成智能体原型搭建；依托指导教师在国际传播和智能传播方向的研究积累，对项目的理论定位、方法设计和成果转化进行持续指导。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）实施进度安排 |  |  |  |
| 序号 | 项目实施各阶段内容 | 时间安排 | 备注 |
| 1 | 文献调研与需求分析：梳理国际传播、智能传播、知识图谱与AIGC应用研究，复盘前期评论回复系统，明确功能升级需求和评价指标。 | 2026年6月—7月 | 形成需求清单与文献综述提纲 |
| 2 | 平台调研与样本库建设：调研X、Instagram等平台内容形态、话题机制和账号运营规律，采集典型帖文与评论样本。 | 2026年7月—8月 | 形成样本库和平台分析记录 |
| 3 | 知识图谱构建：整理权威表述、典型案例、主题标签、事实材料和回应策略，完成知识图谱结构设计与初步入库。 | 2026年8月—10月 | 形成知识库/图谱初版 |
| 4 | 主动传播模块开发：完成主题策划、帖文生成、标签推荐、多语种表达和平台风格控制提示词设计与模块开发。 | 2026年10月—12月 | 完成主动生成模块 |
| 5 | 互动回应模块优化：迭代ABSA识别、立场判断、RAG检索和回应生成流程，提升精准性、事实性与表达自然度。 | 2026年12月—2027年2月 | 完成回应模块升级 |
| 6 | 系统集成与多模型测试：整合知识管理、内容生成、账号运营建议和评测记录功能，开展双场景对比测试。 | 2027年2月—4月 | 形成测试数据与评测报告 |
| 7 | 账号试运营与案例验证：围绕典型中国故事主题开展小规模内容生成、发布模拟或试运营复盘，验证传播适配效果。 | 2027年4月—5月 | 形成案例演示与运营方案 |
| 8 | 成果凝练与结题准备：完善软件原型、整理软著/专利辅助材料，撰写研究总报告，准备结题答辩。 | 2027年5月—6月 | 提交结题材料 |
| （三）经费预算及使用计划 本项目总预算2000元，拟围绕调研、系统开发、测试验证和成果凝练四类任务使用，具体安排如下： 1. 市内交通费：500元 主要用于团队成员开展校内外访谈、资料调研、项目研讨和阶段性测试所需交通支出，按学校财务规定凭票据实报销。 2. 大模型Token算力及开发工具使用费：1000元 其中，大模型API Token算力资源费约700元，用于知识检索、主动内容生成、评论理解、回应生成和多模型对比测试；Cursor等开发工具使用费约300元，用于智能体原型开发、代码调试、提示词管理和系统集成。 3. 图书资料购置费：300元 用于购置国际传播、智能传播、人工智能应用、知识图谱与社交媒体研究等相关书籍和资料，支撑文献综述、理论框架和系统设计。 4. 资料打印及复印费：200元 用于调查材料、评测量表、阶段性汇报、研究报告、软著申请辅助材料和结题答辩材料的打印、复印与装订。 经费使用将严格遵守学校大学生创新创业训练项目管理要求，坚持专款专用、节约高效、过程留痕，确保资金直接服务于项目研究、系统开发和成果产出。 |  |  |  |

五、项目预期成果

1. 软件系统：开发完成“基于知识图谱的‘讲好中国故事’国际传播智能体”原型系统一套，具备国际传播议题知识管理、主动帖文生成、平台风格适配、账号运营建议、评论主题识别、智能回应生成和评测记录等核心功能。系统达到可演示、可测试、可迭代水平，力争申请软件著作权1项。 2. 研究报告：完成项目研究总报告1份，系统说明研究背景、理论依据、技术路线、系统架构、测试过程、评测结果、问题反思和优化建议；形成大模型对比测试与传播效果评估报告1份，比较不同模型、提示词策略和知识调用方式在国际传播任务中的表现。

六、项目成员承诺

团队成员承诺： 我们认真阅读了2026年大学生创新创业训练项目申报通知，符合相关申报条件，了解项目立项内容，立项报告书及大创项目管理系统中为本团队成员和指导教师具实填写。 团队成员承诺对填写的各项内容的真实性负责，项目立项报告内容原创，项目内容保证没有知识产权争议。如获准立项，我们承诺遵守学校的相关规定，按计划认真开展研究和实践工作，取得预期成果。 项目负责人（签名）： 项目成员（签名）：

七、指导教师意见

（请指导教师对立项报告的整体水平作评价，明确项目开展工作要点和具体要求，明确是否同意项目申请立项）填写后请删除该说明。 指导教师（签名）： 年 月 日